## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 |  | 완료 여부 | 비고
프로젝트 |  |  |  |  | 
1 | Y2V | 【작일 수행 - 2026-03-17】 제어사양서 V1.1 작성 플로우차트 작성 미구현 항목 식별 1) Version 검사 (0x3C/0x3D): DLC 미등록, 파싱/응답 2) 강제 방전 (DischargeRequest): m3B 파싱 진단 비교연산자 분석 1) 9~16V에서 경계값 포함 여부 불일치 발견 2) BOUND_INCLUDE/EXCLUDE 모드 플래그 추가 설계 | 【금일 수행 - 2026-03-18】 Y2V 신규 PBC 입수 포팅 완료 Peripheral 검증 중 1) Clock 확인 완 2) LIN 주기 확인 완 3) PWM, ADC, Timer 확인 예정(명일 오전 예정) 알고리즘 정합성 확인 - 통신, 진단, 히터제어, R-Logic 별도 일정표 첨부 |  | 
2 | SX3 | - |  |  | 
3 | XV1 | - |  |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  |  | 
1 | XV1 | 목 or 금 PCB 전달예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) |  |  | 
2 | SX3 | 금 or 차주 PCB 전달예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用 |  |  | 
3 | Y2V | 3월 20일 (금) 오후 4시 부사장님실 GR#2 예정 팀장 필참 要 |  |  | 
조현진
한번 작성되어진 프로젝트 내용이나 이슈 사항은 완료 될 때 까지 항목 삭제 안되며, 완료 확인 이후 리스트에서 제거
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 “