## Slide 1
항목 | PJT | 조치내용 |  |  | 비고
이벤트 일정 |  |  |  |  | 
프로젝트 |  |  |  |  | 
1 | Y2V | 【이전 수행 - 2026-03-31】 히터 상태머신 전이 검증 8건 ALL pass - HEATINGDISCHARGESTAND_BY, FAULT, HALT 등 m24 byte6/7 디버그 인코딩 변경 - heater_state/duty 니블 분할 + CAPL 디코더 갱신 COMM fault 분리 설계 - os_scheduler에서 FAULT_BIT_COMM 제외  DISCHARGE 경유 보장 LIN Sleep 구현 완료 - bus idle 4s  DISCHARGE  sleep  DCDC OFF  wake POR 검증 SIT1028 Sleep 모드 조건 규명 - EN=LOW, TXD=LOW 및 DISCHARGE 타이밍 스펙 준수 (950ms<1s) | 【금일 수행 - 2026-04-01】 WWDG 리셋 원인 규명 및 수정 (14V+ 해결, 12V HW이슈 확인) heater_ctrl/rlogic 버그 4건 수정 + enum 접두사 정리 CANalyzer 16 설정 이슈 해결 + CAPL 상태 문자열 표시 추가 |  | 
2 | SX3 | - | - |  | 
3 | XV1 | - | - |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  |  | 
1 | XV1 | 목 or 금 PCB 전달 예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) – QV Cyber Security 미 적용 writing : CAN-FD Driver 적용 후 전달 예정(~4/7) |  |  | 
2 | SX3 | 금 or 차주 PCB 전달 예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) - QV Cyber Security 미 적용 writing (전달 완) |  |  | 
3 | Y2V | 기구물+PCB 결합 이후 15V 라인 전압 안정화(PCB상태에서는 미해결), PTC Stone Data Sheet(R/T 곡선 포함) 기구팀에게 요청 |  |  | 
조현진
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 “
TBD
HW 팀 SW 전달 : Peripheral 검증 用
~3/23
6월 15일 DV 대비 SW
~6/12
TBD
TBD
5월 초 EMC 대비 SW
~4/27
TBD