## Slide 1
SPQA 평가 결과 및 대안
Woory R&D
2024.11.21

## Slide 2
SPQA 평가 결과 및 대안
■ 금년도 SPQA 평가 결과 예측
평가 년도 | 평가 결과 | 사유
24년 | B | - 다소 부족한 SPQA 산출물 및 검증 결과 였지만, 비 전문가(현대 담당자)가 평가 진행. - 평가 시 ALM 의 필요성을 재차 강조함. - 자동차 대일정과 무관하게 로컬 산출물로만 심사 진행함.
25년 | C or 조건부 B (미정) | - SPQA에서 요구하는 SPEC 에 근거한 산출물 및 검증 결과 였지만, 전문가(C&Bis)가 평가 진행. - 프로세스 기반의 평가로써는 B등급 이상이지만, ALM 도입 후 Project 시작이 7월로 자동차 마 일스톤에 맞지 않음이 낮은 평가 결과의 요인임. (2027년부터 ASPICE 정식 도입에 따른 심사 기준 상향됨)
■ SPQA 평가 결과에 따른 입찰 제한 상황
- 24년 부터 시행 중 (24년 평가 결과로 25년 입찰 제한 업체 발생)
당사는 24년 B등급으로 아무런 평가 결과 회신이 없었으며, 입찰 제한
상황을 인지 하지 못함.
- PTC는 입찰 자격제 대상이 아니나, PTC가 입찰 자격제 대상이라는
것을 25년 9월 22일 인지함.
- 육성 프로젝트와 입찰 제한 평가 프로젝트는 별도 프로젝트임
그러나, PTC 제어기로 입찰 자격 대상 평가가 진행됨.
[입찰 제한 기준]
- “상” 등급 제어기  평가 결과 A 등급 이상
- “중,하“ 등급 제어기  평가 결과 B 등급 이상

## Slide 3
- 고객사 구매 본부 Contact 하여 24년은 평가결과 B였으나, 25년은 성장하기 위한 ALM 시스템 도입에 따른 과도기임을 충분히 설명하였으
며, 내부 논의 하여 조건부 B 도 고려 하겠다고 회신 받음.
평가결과 | 입찰 자격 | 대안
C | X | - 25년도 이내 QV 보완 후 입찰 제한 자격 복구 및 유지
조건부 B | O | 
■ 현상황
SPQA 평가 결과 및 대안
■ 상세 대안 및 리스크
항목 | 대안 | 리스크 | 내용
1 | 25년도 이내 QV 보완 | - 26년도 SPQA 진행에 따른 업무 과부하로 - 26년도 SPQA 일정 차질 예상 | - 자동차 마일스톤에 준하도록 24년도 1월 ~ 25년 7월까지의 자 동차 대일정에 준하여 로컬 문서 작성 보완하여 25년 내 재 심사 - 자동차 마일스톤에 준하여 SPQA를 진행 했다는 이력을 증명 해 야하며, ALM 사용 시 등록 시간이 기록상에 남아 사용 불가
※ 필수 업무 진행
: 26년도 SPQA 평가를 위해 정상적인 SPQA 프로세스를 Forward로 진행 하여 B등급 이상 평가 결과를 득하기
위해서는 현시점 부터 SX3 차종(Proto 26/8)으로 ALM 등록 및 SPQA 진행 하여야함.

## Slide 4
#별첨