## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | QV 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 8/11 (시료 교체) 8/18 ~ 8/22 중 최종 시험 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 | 25/4/15 ~ | QV 차종 시험 평가 중 접수 | 
2 | SVm 좌우 온도 편차 및 최대 난방 평가 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 고객사 요구사항 : 최대 성능 6,500W 필수 확보 - 기구팀에서 최대 성능 6,500W 출력되도록 시료 제작 중 | 25/4/15 ~ | SVm 차종 시험 평가 중 접수 | 
3 | BJ1 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 8/12 ~ 8/13 시료 교체 8/18 ~ 8/22 중 최종 시험 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 | 25/7/15 ~ | BJ1 차종 시험 평가 중 접수 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 2
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 8/11 (시료 교체) 8/18 ~ 8/22 중 최종 시험 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 2. SPQA 육성 프로젝트 진행 - Software Test Plan ALM 등록완료 : 7/23 - Software Test Plan Review 진행 : 7/25 - Software Test Plan Review 수정후 ALM 재 등록 완료 : 8/5 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 8/18 ~ 8/22 중 최종 시험 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 2. SPQA 육성 프로젝트 진행
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 3
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 고객사 요구사항 : 최대 성능 6,500W 필수 확보 - 기구팀에서 최대 성능 6,500W 출력되도록 시료 제작 중 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 8/18 ~ 8/22 시료 교체 및 시험 진행 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 - 요구사항 : 최대 성능 6,500W 필수 확보
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 4
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 8/12 ~ 8/13 시료 교체 8/18 ~ 8/22 중 최종 시험 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 8/18 ~ 8/22 중 최종 시험 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
25.04.15
P#0
25.11.01
P#1
26.04.15
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 5
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 6
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 7
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 | 1. 개발 일정 점검 회의 - 일자 : 8/12 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 10
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 | 1. 개발 사전 기술 미팅 - 일정 : 8/13 ~ 8/14 중 협의 진행 중 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 11
구분 | 실적(8/8~8/14) | 계획(8/15~8/21)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR