## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | MX5a | 1. R로직 개발현황 자료 작성 2. MX5a 마스터 샘플 듀티 81%, 95% 성능 측정 및 EOL 모드 추가 : 마스터 샘플 3대 듀티 81%, 95%, 풍량 300kph, 400kph 기준 측정 | 야간 진행 예정 | 
2 | HE1i | 1. SP1 Event 대응 건 관련 S/W 계획 및 유관 부서 업무 협조 메일 발송 : Proto S/W 기준 생산 진행 (권순현 전임) | O | 
3 | 문서 중앙화 | 1. 일정 연기, 타 부서 부터 진행 | O | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | NQ6e | 1. Proto 납품 (03/27 한온 납품 예정) : 샘플 제작 지연 시, S/W 점검 시간 촉박 : 샘플 제작 및 수령 03/20 예정 |  | 
2 | MX5a | 1. 03/20 까지 마스터 샘플 3대, 평택 공장 박민우 선임에게 전달 필요 2. SP1 납품 (04/06~ 한온 납품 예정) |  | 
3 | HE1i | 1. SP1 납품 (04/15 ~ 04/20 두원 납품 예정) : 04/03 까지 S/W R로직 튜닝 및 설계변경 필요 : SP1 물량 파악, SP1 물량 평택 도착 시, 리라이팅 필요 |  | 
4 | 문서 중앙화 | 1. 원격 제어 시, PC 사용 불가 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | MX5a | 1. R로직 개발현황 자료 작성 및 회신 |  | 
2 | HE1i | 1. R로직 튜닝 포인트 기준 수립 (야간) |  | 
임제훈
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”