## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 4WayValve | 4way 성능검사 지원 (양산 금형) => 양산 금형 액츄에이터 + Proto 로터 = 정상 각도 범위 안에 들어옴 => 양산 금형 액츄에이터 + 양산 금형 로터 = 기존 각도에서 2~3° 안쪽으로 들어옴 - 추가 성능 검사 지원(야간 근무) Over Current 이슈 - 명화공업과 회의 진행(HKMC 추가 요청 사항) =>기존 10us, 5회 진단 기준 근거 작성 => 수정한 500ms를 설정한 근거 작성 => Protect 모드와 Fault 모드이 차이점 작성 => 로직에 따른 벨브의 작동 상태 작성 | O | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | 4WayValve | EOL - (설계) 스토퍼 사이 각도: 153° - 로터 스토퍼 각도: 43° = 실제 동작 가능 각도 120° 이슈 1. 연구소 각도 지그로 실제 동작 가능 각도를 측정 시 130° 이슈 2. 부품 개발팀 지원으로 양산 금형 실측 데이터와 설계 각도가 동일 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | 4WayValve | Over Current 이슈 - HKMC 요청 사항 반영 대책서 수정 예정 HKMC 최승훈 연구원 메일 답변 송부 예정 웨이모 출장 : - 호텔, 렌터카 예약 - 제품 회수 방법 확인 |  | 
김강일
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”