## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 내역 |  |  |  | 
1 | 한온 4차 평가 대응 | 기존 V1.01 대비 개선 Software 비교 자료 작성 1. 저전압 수치 변경/개선 Software 2. 1번 + Cranking 300[ms] Threshold 지연 적용 Software 3. 현재 개선 Software - 각 3개의 Software에 대한 Cranking 전압 입력 결과를 정리 - 저전압 발생 시, 통합 전류/상 전류 구속 감지 문제 메커니즘 정의 | ~04/07 | 
2 | JG1 동작 | 정확도 관련 튜닝 | 미결 | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | JG1 M단계 대응 | JG1,RS4 PE Software 통합/분리 계획 M단계 Software 확정 및 배포 계획 |  | 
야근/잔업 계획 |  |  |  | 
2 | JG1 4차 평가 대응 자료 | 3종 Software에 대한 기능 검수, 대책서 형태의 자료 작성 | ~04/07 | 
명일 계획 |  |  |  | 
1 | 한온 4차 평가 | M단계 사양 확정 협의를 위한 대응 항목 검증/결과 확인 [26.04.07 AM10:00 - 한온시스템 대전본사(B동 3층, 선행품질팀 위치)] | 04/07 | 
이자효 – JG1 [260406]
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
M SW 확정
M 단계 설변
M SW 배포
M SW 적용 양산