## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 4WayValve | 웨이모 - 출장 영수증 처리 - 출장 보고서 수정 완료(실차 평가를 목적으로 보고서 수정) Fail-Safe - 진단 및 Fail-Safe 사양서 수정 완료 예정 - 최승훈 연구원 답변 작성 중 (각도 센서 보정관련하여 자세한 설명 요청) 4way 밸브 외부리크 검사 로직 자료 작성 완료 - 명일(4/8), 오전 10시 화상 회의 SW 담당자 참석 요청 | O | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | 4WayValve |  |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | 4WayValve | Over-Current 관련 - 명화공업으로 재검토 요청 메일 답변 검토 완료 (오세영 수석님) 후 송부 예정 Fail-Safe - 각도 센서 보정 관련 코드 검토 후 코드 수정 - 진단 및 Fail-Safe 사양서 바탕으로 코드 수정 예정 |  | 
김강일 – 4/6
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
코드 리뷰/26.4.21
HKMC
LP#1/26.4.10
SP#1/26.3.01
명화공업
LP#2/26.6.20
LP#1/26.7.15
SP#1/26.4.15