## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 4WayValve | 웨이모 - 웨이모와 리워크 순서 및 검토 회의 => 웨이모 출장 내용 변경 ◼ 기존: 30대(여분 3대) 리워크, 웨이모 인원들이 차량 리워크 후 HKMC 및 협력사 검토 ◼ 변경: 6대 리워크, HKMC 및 협력사 인원이 직접 교체(일주일에 3대 리워크) => 웨이모에서 정한 차량 정비 순서 ◼ 웨이모에서 레이더 관련 리워크 후 EWP(4way 모듈 포함) 교체 - 작업 =>웨이모 차량 점검 후 냉각수 빼기 및 워셔액통 제거 ◼ 4way 모듈 익일(3/24) 점검 및 교체 예정 | O | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | 4WayValve |  |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | 4WayValve | Over Current 이슈 - HKMC 요청 사항 반영 대책서 수정 예정 HKMC 최승훈 연구원 메일 답변 작성 후 검토 요청 예정 웨이모 - 작업 => 차량 1대 EWP(4way 모듈 포함) 점검 및 교체 예정 |  | 
김강일
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”