## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 내역 |  |  |  | 
1 | ISIR 대응 | ES90600-10 LIN통신 시험 진행 | 완료 | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | ISIR 대응 | SW팀 대응 항목 : LIN통신 시험, 오픈소스 SW 검증, 제어기 일반 보안 | ~3/30 | 
2 | 설계 변경 자료 준비 | 제어사양서, 로직점검 체크리스트 등 SW 설계 변경 시 필요한 문서 작성 예정 | ~4/1 | 
야근/잔업 계획 |  |  |  | 
1 | ISIR 자료 준비 | 오픈소스 검증 및 제어기 일반 보안 사양서 작성 위한 일요일 출근 가능성 有 |  | 
명일 계획 |  |  |  | 
1 | ISIR 대응 | ISIR 시험 연속 진행 |  | 
김진겸 – JG1 [260327]
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
M SW 확정
M 단계 설변
M SW 배포
M SW 적용 양산