## Slide 1
S/W 개발 프로세스 및 역량

## Slide 2
목차
1. ES253EE 검토
2. SW 개발 능력
3. SW 개발 강화 방안
Ⅳ. 인력 확충 계획
5. ALM 시스템 도입
6. 강화방안 요약

## Slide 3
1/2
1. ES253EE 검토
■ ES253EE vs ASPICE / SPQA
Process | Activity | 산출물 |  |  | 자체 수행 경험
 |  | ES253EE-00 | ASPICE 4.0 | SPQA | 
System | 시스템 요구사항 분석 | Customer Requirements Analysis | SYS.1 | SYS.1 | O
 |  | System Requirements Specification | SYS.2 | SYS.2 | O
 | 시스템 아키텍처 설계 | System Architecture Design | SYS.3 | SYS.3 | O
 |  | System FMEA | SYS.3 | SYS.3 | O
 | 시스템 단계 테스트 계획 수립 | System Test Plan | SYS.4, SYS.5 | SYS.4, SYS.5 | O
 | 시스템 요구사항 테스트 케이스 설계 | System Requirements Test Case | SYS.5 | SYS.5 | O
 | 시스템 통합 테스트 케이스 설계 | System Integration Test Case | SYS.4 | SYS.4 | O
 | 시스템 통합 테스트 | System Integration Test Report | SYS.4 | SYS.4 | O
 | 시스템 인정 테스트 | System Qualification Test Report | SYS.5 | SYS.5 | O
H/W | H/W 요구사항 분석 | Hardware Requirements Specification | HWE.1 | N/A | X
 | H/W 상세설계 | Hardware Detailed Design | HWE.2 | N/A | X
 | H/W 디자인리뷰(회로/PCB) | Hardware Design Review | HWE.2 | N/A | X
 | H/W 테스트 계획 수립 | Hardware Test Plan | HWE.3, HWE.4 | N/A | X
 | H/W 요구사항 테스트 케이스 설계 | Hardware Requirements Test Case | HWE.4 | N/A | X
 | H/W 설계 테스트 케이스 설계 | Hardware Design Test Case | HWE.3 | N/A | X
 | H/W 설계 테스트 | Hardware Design Test Report | HWE.3 | N/A | X
 | H/W 요구사항 테스트 | Hardware Requirements Test Report | HWE.4 | N/A | X
S/W | S/W 요구사항 분석 | Software Requirements Specification | SWE.1 | SWE.1 | O
 | S/W 아키텍처 설계 | Software Architecture Design | SWE.2 | SWE.2 | O
 |  | Software FMEA | SWE.2 | SWE.2 | O
 | S/W 상세설계 및 구현 | Software Detailed Design | SWE.3 | SWE.3 | O
 | S/W 단계 테스트 계획 수립 | Software Test Plan | SWE.4, SWE.5, SWE.6 | SWE.4, SWE.5, SWE.6 | O
 | S/W 테스트 케이스 설계 | Software Requirements Test Case | SWE.6 | SWE.6 | O
 | S/W 통합 테스트 케이스 설계 | Software Integration Test Case | SWE.5 | SWE.5 | O
 | S/W 단위 테스트 케이스 설계 | Software Unit Test Case | SWE.4 | SWE.4 | O
 | S/W 단위 검증 | Software Unit Test Report | SWE.4 | SWE.4 | O
 |  | Software Static Analysis Result | SWE.4 | SWE.4 | O
 | S/W 통합 테스트 | Software Integration Test Result | SWE.5 | SWE.5 | O
 | S/W 테스트 | Software Requirement Test Result | SWE.6 | SWE.6 | O
Motor | 모터 요구사항 설계 | Motor Requirements Specification | N/A | N/A | N/A
 | 모터 아키텍처 설계 | Motor Architecture Design | N/A | N/A | N/A
 | 모터 상세 설계 | Motor Detailed Design | N/A | N/A | N/A
 | 모터 설계 리뷰 | Motor Design Review | N/A | N/A | N/A
 | 모터 상세 설계 테스트 | Motor Design Test Report | N/A | N/A | N/A
 | 모터 통합 테스트 | Motor Integraion Test Report | N/A | N/A | N/A
 | 모터 요구사항 테스트 | Motor Requirements Test Report | N/A | N/A | N/A
O : 완료, △ : 수행 중, X : 미수행

## Slide 4
1/2
1. ES253EE 검토
■ ES253EE vs ASPICE / SPQA
Process | Activity | Category | 총항목 | 대응가능 | 미실행
시스템 | 시스템 설계 요구사항 | 고객 요구 사항 분석 | 2 | 1 | 1
 |  | 기능 요구사항 | 3 | 3 | 0
 |  | 비기능 요구사항 | 2 | 2 | 0
 |  | 진단 기능 | 2 | 0 | 2
 | 시스템 아키텍처 설계 | 시스템 아키텍처 설계 요구사항 | 11 | 5 | 6
 |  | 인터페이스 설계 요구사항 | 2 | 1 | 1
 |  | HSI 설계 요구사항 | 3 | 2 | 1
 | 시스템 테스트 요구사항 | 시스템 테스트 계획 | 6 | 6 | 0
 |  | 시스템 인정테스트 | 7 | 6 | 1
 |  | 시스템 통합 테스트 | 10 | 10 | 0
 | 합계 |  | 48 | 36 | 12
S/W | 소프트웨어 설계 요구사항 | 소프트웨어 요구사항 설계 | 3 | 2 | 1
 |  | 소프트웨어 컴포넌트 설계 | 31 | 26 | 5
 |  | 소프트웨어 단위 설계 | 14 | 14 | 0
 | 소프트웨어 테스트 요구사항 | 소프트웨어 테스트 계획서 | 2 | 2 | 0
 |  | 소프트웨어 요구사항 테스트 | 3 | 3 | 0
 |  | 소프트웨어 통합 테스트 | 7 | 5 | 2
 |  | 소프트웨어 단위 테스트 | 12 | 11 | 1
 | 합계 |  | 72 | 63 | 9
H/W | 하드웨어 요구사항 설계 | 하드웨어 설계 일반 요구사항 | 5 | 5 | 0
 |  | 기능 요구사항 | 2 | 2 | 0
 |  | 품질 요구사항 | 10 | 6 | 4
 |  | 인터페이스 요구사항 | 1 | 1 | 0
 | 하드웨어 상세 설계 | 하드웨어 아키텍처 설계 | 1 | 1 | 0
 |  | 회로/PCB 설계 | 3 | 3 | 0
 |  | 인터페이스 설계 요구사항 | 1 | 1 | 0
 |  | 동적 설계 | 2 | 2 | 0
 |  | 하드웨어 디자인 리뷰 | 1 | 1 | 0
 | 하드웨어 평가 | 하드웨어 요구사항 테스트 | 2 | 2 | 0
 |  | 하드웨어 설계 테스트 | 2 | 2 | 0
 | 합계 |  | 30 | 26 | 4
모터 | 모터 상세 설계 테스트 | 모터 요구사항 설계 | 2 |  | 
 |  | 모터 아키텍처 설계 | 1 |  | 
 |  | 모터 상세 설계 | 1 |  | 
 |  | 모터 설계 리뷰 | 1 |  | 
 | 모터 검증 요구사항 | 모터 상세 설계 테스트 | 2 |  | 
 |  | 모터 통합 테스트 | 1 |  | 
 |  | 모터 요구사항 테스트 | 1 |  | 
 | 합계 |  | 9 | 0 | 0
총 합계 |  |  | 159 | 125 | 25

## Slide 5
1/2
■ 현재 우리 산업의 수준
2. SW 개발 능력
▣ 경험적 측면
▣ 실제 현 상황
▣ 개선 추진 내용
SPQA, ASPICE CL1, ASPICE CL2 수행 경험 有
- 외부 컨설팅 및 용역 진행
SPQA 수행 가능 수준
- SPQA 육성 프로젝트 2회차 진행 중
기구, 기계 베이스의 업무 노하우
SW 역량, 인력 부족
ASPICE팀 인력 충원 (3  6명)
S/W설계, 검증 Engineering 실무진 인력 충원
시스템 설계 인력 충원(0  6명)
ALM Tools 도입

## Slide 6
2. SW 개발 능력
〮SPQA 자체 수행 가능
〮ASPICE 조직, SW 조직 인력 부족
〮시스템 조직, 검증 조직 無
〮ALM 시스템 미 구축
〮ASPICE CL1, CL2 수행(해외 차종)
- 외부 용역/컨설팅을 통한 업무 수행
〮2024년 SPQA 육성 프로젝트 수행(현대 MEa 차종)
- 자체 진행 完
- Software Engineering
〮2025년 SPQA 육성 프로젝트 수행(현대 QV 차종)
- 자체 진행 中
- System Engineering / Software Engineering
AS-IS
〮ASPICE 조직, SW 조직 인력 확보
〮시스템 조직, 검증 조직 구축
〮ALM 시스템 (Teamer) 구축 완료 (6/12)
〮SW 인력 육성
〮ASPICE CL2 자체 진행 예정(해외차종)
- 자체 진행 예정
〮2026년 SPQA 육성 프로젝트 수행(현대 차종)
- 자체 진행 예정
〮ES95411 소프트웨어 분석 수행
- 2025년 개발 차종 이후 부터 ES95411 필수
- 자체 진행 예정
TO-BE

## Slide 7
3. SW 개발 강화 방안
사람
시스템
프로세스
조직
S/W가
강한 회사
1. 인력 충원 → 현재 업무 환경 개선
2. 이탈 방지 → 능력 보상제도 추진
3. 업무 역량 강화 → S/W 개발 역량 육성
교육 진행(3가지)
S/W 연구소 - 평가 전담 조직 - 시스템 설계 조직
2. 컨트롤 타워조직(사장직속)
1. ASPICE 프로세스
2. Organization
Process 구축
3. ALM, 도입(완료)
평가 장비, Tool 확충
S/W가 강한 회사를 만들 방안은?

## Slide 8
4. 인력 확충 계획
구분 | 1 단계 |  |  | 2 단계 |  | 
 | 25년 | 26년 | 27년 | 28년 | 29년 | 30년
s/w 설계 | 시스템 | 0  6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19
 | PTC/ATC | 24  30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50
 | Autosar | 1  2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16
 | TFT 판넬 | 4  8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20
인증 대응팀 ASPICE/SPQA - FUSA | 3  6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9
평가 | ATC&PTC 로직 검증 | 7  10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16
 | 동,정적 검증 | 0  3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
 | ES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4
 | FUSA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
 | ASPICE | 0  3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
합계 | 39  68 | 82 | 96 | 112 | 128 | 147
■ 인력 확보 및 조직 신설을 통한 S/W 개발 능력 확대

## Slide 9
5. ALM 시스템 도입
■ ALM 시스템 구축 完 ■ ALM 활성화 및 빠른 정착을 위해 ASPICE 프로젝트 이외 모든 프로젝트에 사용 권고

## Slide 10
6. 강화방안 요약
역량강화를 위한 전사적 노력 (7월2일 회장님 보고 완료)
1. 인력 확대 (39명  68명, 25년 내 29명 충원)
- S/W 개발 : 29명  46명
- 검증/평가 : 7명  16명
- ASPICE : 3명  6명
2 역량 강화 : 3단계 역량육성 교육 진행
- Firmware 개발인력 교육
- 공조 S/W 전문가 교육
- Autosar Platform 전문가 교육
3. 시스템 프로세스
- ALM Tools 도입(6/12)  모든 과제 ALM Tools 관리 추진
- 개발/평가 프로세스 정립(보완) 진행 중
4. 조직 개편
- 시스템 조직 신설, 평가 전담조직, 컨트롤 타원 조직 신설