## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 |  | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  |  | 
프로젝트 |  |  |  |  | 
1 | Y2V | 【작일 수행 - 2026-03-19】 Y2V 신규 PBC 입수 포팅 완료 Peripheral 검증 중 1) PWM 완 2) ADC 완 3) Timer 완 알고리즘 정합성 확인 - 일정표 첨부 GR#2 대비 문서 작성 1) FMEA 완 2) 제어사양서 완 3) Y2V architecture & codereview 문서 완 ※ 모든 문서 깃 푸쉬 완 | 【금일 수행 - 2026-03-20】 Y2V 코딩 컨벤션 v1.1 → v1.2 개정 완 데이터 구조 개선 설계 검토 진행중(~3/23) 개발 검증 항목 정리 및 우선순위 산정 – 진행중(~3/24) 1) diag_service.c HV gating 확인 (sensor fault 시 HV 진단 skip 여부) 2) diag_confirm_t 미적용 모듈 전수 조사 3) heater_ctrl_task_10ms() 미호출 원인 추적 4) TIM2/TIM3 CCP enable 함수 호출 누락 조사 ※ 일정표 수정 |  | 
2 | SX3 | - | 【금일 수행 - 2026-03-20】 보드 입수 New Architecture 이식 준비 (~3/30) QV S/W writing 후 기본 동작 검증 (~3/23) |  | 
3 | XV1 |  |  |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  |  | 
1 | XV1 | 목 or 금 PCB 전달예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) |  |  | 
2 | SX3 | 금 or 차주 PCB 전달예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) |  |  | 
3 | Y2V | 3월 20일 (금) 오후 4시 부사장님실 GR#2 예정 팀장 필참 要 |  |  | 
조현진
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 “
TBD
HW 팀 SW 전달 : Peripheral 검증 用
~3/23
6월 15일 DV 대비 SW
~6/12
TBD
TBD
5월 초 EMC 대비 SW
~4/27
TBD